合肥市算力一体化统一管理服务平台项目监理服务询比采购文件

一、项目简介

（一）项目名称：合肥市算力一体化统一管理服务平台项目监理服务

（二）项目地点：安徽省合肥市

（三）项目单位：合肥市大数据资产运营有限公司

（四）项目预算：9.5万元

（五）付款方式：监理标的物完成核心功能开发和合肥先进计算一期系统、合肥人工智能计算中心集群整合后，付至合同价的50%，监理标的物通过终验后，付至合同价的100%

（六）项目预计验收时间：2026年

二、服务内容

（一）项目概况

本项目建设合肥市算力一体化统一管理服务平台，统一纳管异构计算资源，建设异构算力资源管理与调度统一门户，为用户提供接入、管理、调度、认证、计费等功能，整合已建成的合肥先进计算中心一期与规划建设的合肥人工智能计算中心、超量融合计算中心等算力中心资源。项目投资预算为500万元。本次为监理服务项目招标，项目控制价为9.5万元。

（二）服务需求

主要对项目提供监理服务，具体服务内容如下：

监理过程覆盖项目的系统实施、初验、试运行、项目终验等各个阶段，并要求对项目的质量、进度、投资、合同、文档、安全、知识产权保护等进行有效管理和控制。

1、质量控制

（1）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理方案等文件控制项目总体平台质量；

（2）根据各系统的特点，制定包括验收标准、验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；

（3）编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

（4）组织系统建设平台质量事故原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（5）组织系统建设质量检查和验收；

（6）督促中标单位整改存在问题；

（7）参与平台验收和交接。

2、进度控制

（1）审查各项目系统建设设计方案、招标文件的进度计划，监督计划的执行；

（2）采用先进的项目管理工具，确定各项目建设的工序顺序，控制项目执行进度；

（3）发现系统建设进程未能按计划进行时，要求中标单位调整或修改计划，采取必要措施加快实施进度，以使实际执行进度符合合同的要求；

（4）当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告，分析原因和提出对策，供业主采取措施或做出决定。

3、投资控制

（1）动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；

（2）审查系统建设进度款申报；

（3）严格控制和审查平台变更，核算成本和变化量，报业主审批；

（4）审核平台清单及造价和平台竣工结算等。

4、合同管理

（1）协助业主与中标单位签订合同；

（2）监督检查中标单位履行合同；

（3）协助业主处理建设项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

5、信息管理

（1）及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段平台状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查中标单位及时完成各阶段平台技术资料的整理和归档工作，确认各类资料必须符合国家规范格式；

（4）转发业主发出的指示、通知和业务联系单；

（5）采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向业主和中标单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

（6）当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向业主报告，并提出对策建议，同时督促中标单位尽快采取措施。

6、组织协调

（1）确定中标单位的工作范围和职责；

（2）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

7、数据安全监督

（1）检查督促中标单位建立、完善数据安全管理制度；

（2）组织平台数据安全事故的调查与处理；

（3）确立项目安全监督的工作目标。

8、项目验收

（1）依照已确定的技术标准和规范、验收依据和实施方案中的实施目标以及平台实施中的有关记录和结果，在技术、平台质量方面进行总体验收；

（2）项目总体验收，提交总体验收报告。

（三）项目团队人员及驻场要求

应根据项目的工作情况，配备3人或以上的项目团队，其中至少包括总监1人、专业监理师1人、监理员1人，上述人员未取得采购人同意，中途不得更换。

项目团队应提供项目全过程全周期监理，并按照采购方的要求，专业监理师或监理员每周至少驻场一天。在项目验收、付款、专家论证等项目关键节点需全程驻场。

响应文件中须提供团队人员名单（格式自拟）及供应商近3个月内为上述人员缴纳的社保证明。

# 三、供应商资格条件要求

1.供应商应是法人或者其他合法组织，具有有效的营业执照。

2.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得参与本次询比：

（1）在“中国执行信息公开网”上列为失信被执行人的；

（2）在“国家企业信用信息公示系统”上被列入严重违法失信企业名单的；

（3）在“信用中国”上被列为重大税收违法失信主体的。

（4）在“中国裁判文书网”上查询供应商或其法定代表人（单位负责人）具有行贿犯罪记录的。

3.本项目不接受联合体应答。

四、联系方式

联系人及联系方式：

阮工  19855151278

邮箱：864849501@qq.com

地址：安徽省合肥市蜀山区大龙山路与燕子河路交口北50米合肥先进计算中心3楼

五、报价要求

项目设最高应答限价，总报价不超过9.5万元，否则视为无效响应。总报价包含完成本项目产生的一切费用。成交供应商后期不得以任何理由向本采购人追加费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。

六、评标办法

本次询比采购采取综合评分法进行评审，评标按两阶段进行：初步评审和详细评审。首先由评审小组按照询比文件的要求，对各供应商的响应文件进行初步评审，通过初步评审的响应文件进入下一轮详细评审。

（一）初步评审

评审标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 供应商名称 | 与营业执照中名称一致。（响应文件中须提供营业执照） |
| 文件签署 | 报价表、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书需按格式要求签字、盖章。 |
| 资格审查 | 1.供应商应是法人或者其他合法组织，具有有效的营业执照。 2.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得参与本次询比： （1）在“中国执行信息公开网”上列为失信被执行人的； （2）在“国家企业信用信息公示系统”上被列入严重违法失信企业名单的； （3）在“信用中国”上被列为重大税收违法失信主体的。 （4）在“中国裁判文书网”上查询供应商或其法定代表人(单位负责人)具有行贿犯罪记录的。 3.本项目不接受联合体应答。 上述第2项由应答供应商在响应文件中出具《承诺书》（见格式），同时评审小组应在评标现场查询：“信用中国”、“中国执行信息公开网”、“国家企业信用信息公示系统”、“中国裁判文书网”网站；以上查询结果效力优于供应商出具的承诺。 |
| 应答内容 | 符合询比文件约定，满足采购需求中项目相关要求。 |
| 应答限价 | 应答供应商报价不得超过应答限价。 |

（二）详细评审

本项目采取综合评分法，以评审小组评审得分最高者为成交候选供应商。

| 类别 | 评分 内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分 | 供应商资信 | 1.供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证证书或信息安全管理体系认证证书，且体系认证证书的认证范围均须包括信息系统工程监理服务，得5分； 2. 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的，得5分。 注：响应文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站认证证书查询结果截图，否则不得分。 | 0-10分 |
|  | 总监理工程师 | 必须具备信息系统监理师证书（人社部颁发），如不具备，本项目得0分。在此基础上，具备以下证书每有一项得5分（满分10分）： - 系统规划与管理师证书（人社部颁发）； - 项目管理专业人士（人事）资格认证（PMP）。 注：响应文件中须提供总监理工程师证书的复印件和近三个月内供应商为总监理工程师缴纳社保的证明材料，未提供或提供不全的不得分。项目监理业绩须同时提供合同复印件。 | 0-10分 |
|  | 项目团队其他人员能力 | 项目团队其他人员（不含总监理工程师），具备以下证书（可一人多证），每有一项得5分： - 信息系统监理师（人社部颁发）； - 项目管理专业人士（人事）资格认证（PMP）； - 信息安全工程师（人社部颁发）。 注：响应文件中须提供以上人员证书的复印件和近三个月内供应商为上述人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-15分 |
|  | 供应商 业绩 | 供应商2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有软件平台类信息化项目监理业绩，所监理的项目金额不低于500万元，每个业绩得5分，满分15分。 注：响应文件中须同时提供合同复印件。 | 0-15分 |
| 技术分 | 服务方案 | 由评审小组对响应文件中监理服务方案综合比较打分。 （1）监理大纲内容全面、重点突出，制度健全，有具体措施情况，优得5分，良得4分，一般得2 分，差得1分，未提供的不得分； （2）信息工程质量控制措施情况，优得5分，良得4分，一般得2分，差得1分，未提供的不得分； （3）信息工程进度控制措施对策及监理建议情况，优得5分，良得4分，一般得2分，差得1分，未提供的不得分； （4）重点、难点的处理措施及建议情况，优得5分，良得4分，一般得2分，差得1分，未提供的不得分。 | 0-20分 |
| 价格分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足采购文件要求且应答价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他应答供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/应答报价）×30 |  |  |

（三）评审结果

1、成交候选供应商的确定

a、所有分值均保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

b、评审由全体评审小组成员综合评议并独立打分，报价评审由项目组统计，全体评审小组成员核实无误后签字确认。

c、供应商评审得分为全体评审小组成员打分的算术平均值。

d、评审小组通过综合打分，评定出供应商的排名顺序(从高分到低分)。推荐排名第一的供应商作为成交候选供应商。

2、成交供应商的确定

a、根据评审小组推荐的成交候选供应商名单，采购人依法确定成交供应商。

b、本项目不承诺最低价成交，也不解释供应商不成交的原因。

c、在签订合同前的任何时候，评委、采购人以及其他人员发现供应商在采购过程中有弄虚作假行为、虚报资料情况，或供应商参与采购人采购项目中使用的专利涉及尚未完结的侵权纠纷案件的，一经查实，立即取消其成交供应商资格。

七、其他事项说明

1、响应文件递交截止时间、地点：

供应商须在2023年4月28日12:00前（以邮寄签收或现场送达时间为准）将所有纸质响应材料装订（胶装）密封后邮寄或送至合肥市望江西路与大龙山路交口西南角合肥先进计算中心3楼，逾期响应无效，采购人不予接收。

联系人及联系方式：阮工  19855151278

2.如有疑问，可于工作日9:00-12:00、14:00-17:30联系本项目联系人。

八、供应商报价资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 供应商综合情况简介 |  |
| 三 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书 |  |
| 四 | 承诺函 |  |
| 五 | 响应偏离表 |  |
| 六 | 其他文件（含资格证明文件） |  |

合肥市算力一体化统一管理服务平台项目

监理服务

- 响应文件

- 供应商：

年    月    日

## 附件1

报价表

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 所有费用 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 小写： |
| 备注说明 |  |

供应商公章：

年  月  日

注：

1、本表内容根据询比文件要求包括了所有服务及其配套的所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

## 附件2

供应商综合情况简介

| 供应商综合情况简介 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 项目信息 | 企业全称 |  |  |  |  |  |
| 企业基本信息 | 公司地址 |  |  | 联系人及联系电话 |  |  |
|  | 是否在皖设立分支机构 |  |  | 分支机构分类 |  |  |
|  | 企业规模 |  | 注册资本 |  | 总资产 |  |
|  | 企业性质 |  | 所属产业 |  | 所属行业 |  |
|  | 是否特殊企业 |  | 就业人数 |  | 残疾人等特殊群体人数 |  |
| 上年收入缴费等信息 | 上年营业收入 |  | 上年利润总额 |  | 上年合同总金额 |  |
|  | 上年缴税总额 |  | 其中增值税 |  | 其中营业税 |  |
|  | 其中所得税 |  |  |  |  |  |
|  | 上年缴纳社会保险总额 |  | 其中缴纳养老保险 |  | 其中缴纳医疗保险 |  |
|  | 其中缴纳失业保险 |  | 上年缴纳住房公积金总额 |  |  |  |
| 供应商公章： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1，请填表人认真，准确填写，并加盖单位公章，填写完整。

2，谈判项目产品中如无节能，环保产品，对应金额填“0”。

3“分支机构分类”对应填写“分公司”，“办事处”“其他分支机构”。

4，“企业规模”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”，“中型企业”，“小型企业”，“微型企业”。

5，“注册资本”，“总资产”等金额均以“万元”为单位。

6，“企业性质”对应填写“国有及国有控股”，“民营企业”，“集体企业”，“中外合资”，“外商独资”。

7，“所属产业”对应填写“第一产业”，“第二产业”，“第三产业”。第一产业是指农林牧渔业;第二产业是指采矿业，制造业，电力，燃气及水的生产和供应业，建筑业;第三产业是指除第一，二产业以外的其他行业。

8，“所属行业”对应填写“农林牧渔业”，“工业”，“建筑业”，“批发零售业”，“交通运输业”，“仓储业”，“邮政业”，“住宿餐饮业”，“信息传输和信息服务业”，“房地产业”，“其他”。

9，“是否特殊企业”对应填写“军转自主择业创业企业”，“残疾人就业企业”，“再就业扶持企业”，“高新技术企业”，“软件企业”，“监狱企业”，“非特殊企业”。

10，“上年合同总额”是指上年签订的合同金额总和。

11，“上年缴税总额”是指上年企业全年缴纳税款总额，“其中增值税”，“其中营业税”，“其中所得税”分别对应填写上年缴纳金额。

12，“上年缴纳社会保险总额”是指上年企业全年缴纳养老，医疗等各类社会保险金额总和,“其中缴纳养老保险”，“其中缴纳医疗保险”， “其中缴纳失业保险”分别对应填写上年缴纳金额。

附件3

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                 月                日

经营期限：

姓    名：                          性别：

年    龄：                          职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证明复印件

供应商：         （单位公章）

日  期：     年     月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：本人	    （姓名）系	    （供应商名称）的法定代表人，授权       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加           （项目名称）采购活动，全权代表本公司处理询比过程的一切事宜。委托事宜包括但不限于：提交响应文件，参与澄清、谈判、签约等。供应商授权代表在询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

授权代表身份证明复印件

法定代表人（单位负责人）

身份证明复印件

供应商公章：

法定代表人（单位负责人）：	           （签字或盖章）

日     期：  年  月  日

备注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，并提供身份证明复印件。

2. 法定代表人参加询比采购活动的，无需授权书，需提供身份证明复印件。

附件4

承诺书

致：合肥市大数据资产运营有限公司

（供应商名称）参加贵单位组织的（项目名称）。我方现郑重承诺：

1、在参与本次采购活动中我方不存在下列任何情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目的采购代理机构；

（5）被依法暂停或者取消应答资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在最近三年内发生重大质量、施工安全、环保问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（9）在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（10）在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单；

（11）在“信用中国”网站被列为重大税收违法失信主体的；

（12）在“中国裁判文书网”上查询我单位、单位法定代表人(单位负责人)具有行贿犯罪记录的。

（13）存在串通应答、弄虚作假行为；

（14）法律法规规定的其他情形。

我方对以上承诺内容的真实性负责。

供应商：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年	月	日

附件5

响应偏离表

| 序号 | 询比文件条目 | 询比文件要求 | 应答服务内容 | 偏离/响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 监理过程覆盖项目的系统实施、初验、试运行、项目终验等各个阶段，并要求对项目的质量、进度、投资、合同、文档、安全、知识产权保护等进行有效管理和控制。 |  |  |  |
| 2 | 项目验收 | 预计在2026年 |  |  |  |
| 3 | 项目团队人员及驻场要求 | 应根据项目的工作情况，配备3人或以上的项目团队，其中至少包括总监1人、专业监理师1人、监理员1人，上述人员未取得采购人同意，中途不得更换。 项目团队应够提供项目全过程全周期监理，并按照采购方的要求，每周至少驻场一天。在项目验收、付款、专家论证等项目关键节点需全程驻场。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 监理标的物完成核心功能开发和合肥先进计算一期系统、合肥人工智能计算中心集群整合后，付至合同价的50%，监理标的物通过终验后，付至合同价的100% |  |  |  |

供应商：（盖公章）             被授权代表：（签字或盖章）

注：1、表中须按列出的内容或技术参数做出一一偏离/响应,表格内容自行拓展。此表内容若与响应文件中其他技术规格/参数响应内容不一致，以此表为准！

2、若供应商无偏离，也应填报此表。

附件6

其他文件（含资格证明文件）

- 资格证明文件：营业执照等相关证明材料。

- 其他询比文件要求的评审所需材料（包括但不限于体系证书、人员证书、业绩、服务方案等）。